АДМИНИСТРАЦИЯ

КУСЬКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   07. 03. 2023 г.   № 15

Об организации и проведении

мероприятий в период весеннего половодья

на территории Куськинского сельсовета

Мантуровского района в 2023 году

В целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие половодья на территории Куськинского сельсовета Мантуровского района в 2023 году:

1. Создать оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод и выработки превентивных мероприятий на территории Куськинского сельсовета Мантуровского района (далее-оперативный штаб).

2. Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод на территории Куськинского сельсовета Мантуровского района;

- план подготовки к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории  Куськинского сельсовета Мантуровского района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Куськинского сельсовета

Мантуровского района		                                             А.В. Трунов

Утвержден

распоряжением Администрации

Куськинского сельсовета

Мантуровского района

от 07.03.2022 г. № ___

СОСТАВ

оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработки превентивных мероприятий на территории Куськинского сельсовета Мантуровского района

1.  Трунов А.В. - Глава Куськинского сельсовета Мантуровского района (руководитель оперативного штаба);

2. Теряева Т.В. - директор МКУ ОДА «Куськинского сельсовета Мантуровского района» (заместитель оперативного штаба);

3. Проничева В.И.  – заместитель главы администрации Куськинского сельсовета Мантуровского района;

4. Бочарова О.С. - руководитель КФХ;

5. Стародубцев В.Л. - начальник Мантуровского участка ЗАО              «Тимское ДРСУ № 3» (по согласованию);

6. Богданов С.С.  - участковый уполномоченный ОМВД России по Мантуровскому району (по согласованию).

Утвержден

распоряжением Администрации

Куськинского сельсовета

Мантуровского района

от 07.03.2023 г. № ___

ПЛАН

противопаводковых мероприятий Куськинского сельсовета Мантуровского района на 2023 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение смотров готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья | до 20.03.2023 г. | Глава Куськинского сельсовета Мантуровского района |
| 2 | Организация проведения разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, в период паводка, с учётом вопросов страхования личного имущества от последствий воздействия подтоплений домовладений | до 20.03.2023 г. | Глава Куськинского сельсовета Мантуровского района |
| 3 | Организация проведения обследований гидротехнических сооружений (далее ГТС) на предмет соответствия ГОСТ 19185-73 и технического состояния, авария на которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации | до 20.03.2023г. | Члены оперативного штаба |
| 4 | Проверка работы систем и средств радиотелефонной и проводной связи, используемых для оповещения населения Куськинского сельсовета Мантуровского района | до 20.03.2023г. | Члены оперативного штаба |
| 5 | Проведение необходимых подготовительных работ по пропуску паводковых вод, проведение круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений | до 20.03.2023г. и в период прохождения паводка | Руководители организаций, в собственности которых находятся ГТС |